1. OKR

Test Case Manager — MWP → масштабирование в производственный процесс тестирования

| № | Objectives | Problem | Key results | Owner | Partner with | Actions | Current status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрить в производственный процесс тестирования единую систему Test Case Manager для хранения тест-кейсов, автоматической выгрузки в файл, импорта и парсинга сценариев для регрессии и формирования регрессионного отчета. Для сокращения трудозатрат на подготовку ПМИ/регрессии и исключения ручной сборки документов. Стадия: MWP → масштабирование. | 1. Тест-кейсы и ПМИ ведутся в разрозненных Word-файлах: нет единого источника правды. 2. Регрессионный набор каждый раз собирается вручную копированием кейсов из старых ПМИ. 3. Регрессионный отчет формируется копированием итогов прогона. Корневые причины: Нет рабочего места тестировщика со структурированным хранением кейсов. Обмен кейсами — ручной файловый, без гарантированного парсинга входящего Word. В процессе нет этапа «отобрать → прогнать → выгрузить отчет». Последствия: Потеря и дубли кейсов, ошибки в отчетах, рост ЧЧ на документацию. Сложно масштабировать практику на несколько приложений и команд. Рост Time-to-Market за счет подготовки ПМИ/регрессии. | 1. К концу 4 кв. 2026 не менее 80% новых тест-кейсов пилотной команды ведутся в Test Case Manager, а не в разрозненных Word-файлах. 2. К 4 кв. 2026 выгрузка тест-кейсов в файл выполняется в одно действие; в файл попадают все заполненные поля сценария (цель, предусловия, шаги, результат, вложения). 3. К 4 кв. 2026 импорт файла ПМИ/тест-кейсов парсит не менее 90% сценариев без ручного переноса полей — достаточно для сборки регрессионного набора. 4. К 1 кв. 2027 по отобранным и пройденным регрессионным кейсам автоматически формируется отчет. Трудозатраты на подготовку пакета и отчета сокращены не менее чем на 50% относительно ручной сборки в Word. 5. К 4 кв. 2026 для Test Case Manager выделено место на корпоративном сервере: проект перенесён с локального хранения, репозиторий и дистрибутив доступны команде. |  |  | Реализовать MWP: хранение задач и тест-кейсов в файле *.tctask. Статус: ГОТОВО Срок: 11 сент. 2026 г. Реализовать автоматическую выгрузку тест-кейсов / ПМИ в Word. Статус: ГОТОВО Срок: 11 сент. 2026 г. Реализовать импорт Word и парсинг тест-кейсов в задачу. Статус: ГОТОВО Срок: 11 сент. 2026 г. Запросить место под проект на корпоративном сервере (сейчас весь проект хранится локально) и разместить репозиторий. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 18 сент. 2026 г. Определить формат регрессионного набора (приложение, модуль, приоритет, статус, итог). Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 25 сент. 2026 г. Добавить режим регрессии: отбор кейсов, прогон, фиксация итога. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 16 окт. 2026 г. Реализовать автоматическую выгрузку регрессионного отчета в файл. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 30 окт. 2026 г. Провести пилот с тестировщиками на реальных ПМИ, собрать фидбек. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 13 нояб. 2026 г. Доработать парсер и шаблон отчета по результатам пилота. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 27 нояб. 2026 г. Внедрить Test Case Manager в производственный процесс тестирования. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 18 дек. 2026 г. Оценить фактическое выполнение пороговых значений KR1–KR5. Статус: ОЖИДАЕТ Срок: 31 мар. 2027 г. |  |